|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе муниципального образования Динской район  «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН**

**«Инфраструктурное развитие и жилищная политика»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования\*,  всего  (тыс.руб.) | в том числе по годам | | | | Непосредст-венный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирного муниципального жилищного фонда | всего | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | не менее 3 отремонтированных комнат в год | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | всего | 846,4 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | исполнение норм жилищного законодательства | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  управление имущественных и земельных отношений - исполнитель;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 846,4 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 |
| 3. | Финансовое обеспечение деятельности КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» | всего | 33 181,3 | 7 369,3 | 8604,0 | 8604,0 | 8604,0 | 2015 г. - 100% выполнение муниципального задания 2016-2018 гг. - не менее 100 шт. составленной сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ, не менее 100 шт. проведенного строительного контроля (технического надзора) за ходом ремонтно-строительных работ, исполнение норм Градостроительного кодекса РФ | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» - исполнитель, получатель субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 33 181,3 | 7 369,3 | 8604,0 | 8604,0 | 8604,0 |
| 4. | Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям коммунального комплекса | всего | 38 544,9 | 21 955,2 | 5529,9 | 5529,9 | 5529,9 | снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы не менее 10% | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  организации коммунального комплекса, производящие тепловую энергию и оказывающие услуги по отоплению и горячему водоснабжению - исполнители, получатели субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 38 544,9 | 21 955,2 | 5529,9 | 5529,9 | 5529,9 |
| 5. | Пристройка к средней общеобразовательной школе в с. Красносельское по ул. Кирова,  62 А Динского района | всего | 9 060,2 | 9 060,2 | - | - | - | введение 120 ученических мест | управление образования администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  БОУ СОШ № 21 - исполнитель, муниципальный заказчик |
| районный бюджет | 9 060,2 | 9 060,2 | **-** | **-** | **-** |
| 6. | Строительство здания спортивного зала средней общеобразовательной  школы № 13 в ст. Васюринская по ул. Луначарского,190 Динского района | всего | 17 427,0 | 17 427,0 | - | - | - | Спорт зал на 1000 кв. м | управление образования администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  БОУ СОШ № 13 - исполнитель, муниципальный заказчик |
| районный бюджет | 17 427,0 | 17 427,0 | **-** | **-** | **-** |
| 7. | Прохождение повторной экспертизы проекта, прохождение экспертизы сметной документации по объекту«Детский сад на 80 мест по ул. Пролетарской, 40 в ст. Васюринской Динского района» | всего | 300,0 | 300,0 | - | - | - | Получение положительного заключения экспертизы | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» - исполнитель, получатель субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики – исполнитель |
| районный бюджет | 300,0 | 300,0 | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Прохождение экспертизы сметной документации и по объекту «Детский сад на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского района» | всего | 151,7 | 151,7 | - | - | - | Получение заключения экспертизы | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» - исполнитель, получатель субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 151,7 | 151,7 | - | **-** | **-** |
| 9. | Прохождение повторной экспертизы проекта, прохождение экспертизы сметной документации по объекту «Детский сад на 80 мест по ул. Центральная в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района» | всего | 300,0 | 300,0 | - | - | - | Получение положительного заключения экспертизы | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» исполнитель, получатель субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики – исполнитель |
| районный бюджет | 300,0 | 300,0 | **-** | **-** | **-** |
| 10. | Проектирование и строительство теневых навесов и навеса для сушки белья в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 27» | всего | 3 962,0 | 3 962,0 | - | - | - | три теневых навеса и навес для сушки белья | управление образования администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  БДОУ МО Динской район «Детский сад №27» - исполнитель, муниципальный заказчик |
| районный бюджет | 3 962,0 | 3 962,0 | - | - | - |
| в том числе | 400,0 | 400,0 | - | - | - | изготовление проектно-сметной документа-ции |
| 11. | Содержание муниципальной собственности (ремонт здания ЗАГС) | всего | 910,0 | 910,0 | **-** | **-** | - | Отремонтированное здание ЗАГС | управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  исполнитель, муниципальный заказчик |
| районный бюджет | 910,0 | 910,0 | **-** | **-** | - |
| 12. | Строительство детского сада на 80 мест в ст. Старомышастовская Динского района  (Строительство линии электропередачи в  соответствии с пунктом 12.2 технических условий № 302-13 ту/620 от 14.05.2013 г. и оплата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения п. 10 договора № 21103-13-00122554-1 от 19.06.2013 г. изготовление технического паспорта, плана, постановка на кадастровый учет) | всего | 424,6 | 424,6 | **-** | **-** | - | введение 80 мест в ДДУ | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» - исполнитель, получатель  субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 424,6 | 424,6 | **-** | **-** | - |
| в том числе | 100,0 | 100,0 | - | - | - | изготовление технического паспорта, плана, постановка  на кадастровый учет |
| 13. | Строительство детского сада на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского района | всего | 6 200,0 | - | 6 200,0 | - | - | введение 200 мест в ДДУ | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств;  КУ МО Динской район «Служба единого заказчика» - исполнитель, получатель  субсидии;  управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики - исполнитель |
| районный бюджет | 6 200,0 | - | 6 200,0 | - | - |
|  | Всего по Основным мероприятиям | всего | 113 308,1 | 62 571,6 | 21 045,5 | 14 845,5 | 14 845,5 |  |  |
| районный бюджет | 113 308,1 | 62 571,6 | 21 045,5 | 14 845,5 | 14 845,5 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования Динской район М.И. Чередниченко