|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» |
| --- | --- |

Подпрограмма

- «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности»

- муниципальной программы муниципального образования Динской район «Инфраструктурное развитие и жилищная политика»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности»

- муниципальной программы муниципального образования Динской район «Инфраструктурное развитие и жилищная политика»

(далее – подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | управление строительства, ТЭК, промышлености, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | управление строительства, ТЭК, промышлености, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район; управление образования муниципального образования Динской район; КУ МО Динской район «Служба единого заказчика»; казенные, бюджетные и автономные учреждения образования муниципального образования Динской район |
| Цели подпрограммы | решение проблемы повышения энергетической эффективности учреждений образования муниципального образования Динской район, эффективное использование энергетических ресурсов Динского района |
| Задачи подпрограммы | снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования Динской район; обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | экономия тепловой энергии; снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования Динской район; ввод новых газовых котельных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 33 386,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 8 200,0 тыс. рублей, 2016 год – 7 198,0 тыс. рублей, 2017 год – 16 988,9 тыс. рублей, 2018 год – 1 000,0 тыс. рублей |

- Характеристика текущего состояния и прогноз

развития сферы реализации подпрограммы

В настоящее время на балансе  учреждений образования эксплуатируется  16 тепловых пунктов, мощностью до 0,5 Гкал/час. На котельных установлены морально и физически устаревшие энергопотребляющие и теплогенерирующие установки, физически устаревшие котлы с низким КПД, 4 котельные работают на твердом топливе (угле).

Велики потери тепловой энергии при транспортировке вследствие передачи её по теплотрассам, имеющим недостаточную теплозащиту.

Изношенность инженерных сетей составляет  50%.

С 2011 по 2013 год котельные в БОУ СОШ № 6,7 ст. Пластуновская, БОУ СОШ № 9 х. Карла Маркса, БДОУ № 32 ст. Воронцовская и БОУ СОШ № 14 в ст. Васюринской, которые эксплуатировались ранее на твердом топливе, полностью реконструированы и переведены на газовое топливо, в настоящее время, эксплуатируются в полном объеме.

В учреждениях образования Динского района не в полном объеме установлены узлы учета расхода топливно-энергетических ресурсов. Финансовый расчет с предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг за потребленную тепловую энергию осуществляется по нормативам.

В Динском районе на сегодняшний день насчитывается 128 муниципальных учреждений, в том числе  79 учреждений районного подчинения, из них 62 учреждения образования.

Суммарное годовое ресурсопотребление муниципальными учреждениями в 2013 году составило: 145070  куб. м воды; 16 234 Гкал тепловой энергии; 13 288,5 тыс. кВт*ч электроэнергии, 833,8 тыс. куб. м газа.

Расходы районного бюджета на оплату коммунальных услуг в 2013 году составили 73 798,2 тыс. рублей.

Удельное потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями составляет:

| Наименование энергоресурса | Ед. измерения | Потребление энергоресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | Отклонение (+, -) |
| Электрическая энергия | кВт*ч /чел. | 102,2 | 101,4 | -0,8 |
| Тепловая энергия | Гкал / кв. м | 0,457 | 0,350 | -0,1 |
| Горячая вода | куб. м./чел. | 0,291 | 0,101 | -0,2 |
| Холодная вода | куб. м./чел. | 1,97 | 1,11 | -0,9 |
| Природный газ | куб. м./чел. | 6,81 | 6,37 | -0,4 |

Исходя из динамики показателей 2013 года по сравнению с предыдущим годом потребление энергетических ресурсов  уменьшилось на 3-7%.

В настоящее время ускорился процесс установки приборов учета воды, частично это связано с введением увеличенных нормативов потребления воды.

Федеральный закон № 261 - ФЗ стал основополагающим документом для формирования институционального фундамента системы правового регулирования отношений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Федеральная нормативно-правовая база в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является основанием для формирования и совершенствования нормативно-правовой базы в области энергоэффективности в целях успешной реализации мероприятий Подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи Подпрограммы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов.

Подпрограмма включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности в генерации и транспорте энергоресурсов, энергосбережения в секторах потребления топливно энергетических ресурсов по учреждениям образования района.

Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит добиться должного эффекта и обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

- Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы - решение проблемы повышения энергетической эффективности учреждений образования муниципального образования Динской район, эффективное использование энергетических ресурсов Динского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования Динской район, обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2015-2018 годы.

- Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33 386,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –   8 200,0 тыс. рублей,

2016 год –   7 198,0 тыс. рублей,

2017 год – 16 988,9 тыс. рублей,

2018 год –   1 000,0  тыс. рублей

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы выполнен на основании предполагаемой сметной стоимости проведения работ в ценах по состоянию на VI квартал 2014 года и III квартал 2015 года.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут уточняться в соответствии с решением о районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.

- Механизм реализации подпрограммы и

контроль за ее выполнением

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» реализуется посредством выполнения мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор  подпрограммы – управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район, который:

обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с участниками подпрограммы;

организует реализацию мероприятий, координацию деятельности участников, работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений, участников подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности подпрограммы;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет координатору Программы отчетность об объемах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий Подпрограммы;

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору Программы сведения, необходимые для подготовки доклада о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности её реализации в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполнители мероприятий подпрограммы:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляют иные полномочия, установленные подпрограммой;

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год) предоставляют в управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики отчетность об объемах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют в управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики сведения, необходимые для подготовки доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы в рамках выполнения мероприятий подпрограммы.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой и программой.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                   М.И. Чередниченко