РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых

и (или) планируемых к реализации на территории

муниципального образования Динской район

- Общие положения

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Динской район от _____________ № _________

  - Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Динской район (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом  Краснодарского края от  2 июля 2004 г.  № 731-КЗ «О стимулиро-вании  инвестиционной деятельности  в  Краснодарском  крае» (далее  – Закон № 731-КЗ), методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской  Федерации от 26 сентября 2023 г. № 672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), приказом департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края от 5 февраля 2024 г. № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в городских округах и муниципальных районах Краснодарского края», и в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Динской район.

  - Регламент устанавливает основные требования, сроки и порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Динской район с субъектами инвестиционной деятельности, реализующими и (или) планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования Динской район.

  - Для целей настоящего Регламента применяются термины 
и понятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, а также следующие определения:

Агентство – автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций», являющаяся специализированной организацией по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами, отнесенными в соответствии с условиями, установленными законодательством Российской Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Краснодарского края;

Департамент – департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, являющийся уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области инвестиций, осуществляющий организационное, консультационное содействие инвесторам, не отнесенным в соответствии с условиями, установленными законодательством Российской Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

инвестор – субъект инвестиционной деятельности (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Динской район;

представитель инвестора – уполномоченное инвестором лицо, непосредственно обратившееся за сопровождением инвестиционного проекта;

инвестиционная площадка – земельный участок на территории муниципального образования Динской район, потенциально являющийся местом для реализации инвестиционного проекта, в том числе включенный в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края или Фонд инвестиционных предложений Краснодарского края;

инвестиционный проект – план строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального вложения с обоснованием экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципального образования Динской район, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

реализуемый инвестиционный проект – инвестиционный проект, в рамках реализации которого осуществляются капитальные вложения на территории муниципального образования Динской район при выполнении мероприятий по строительству (реконструкции, технологическому перевооружению), закупке основных средств и материалов;

планируемый к реализации инвестиционный проект – инвестиционный проект, в целях реализации которого требуется осуществление мероприятий, связанных с подбором инвестиционно привлекательных земельных участков (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционного проекта на территории  муниципального образования Динской район;

комиссия по улучшению инвестиционного климата и оказанию оперативного содействия инвесторам в муниципальном образовании Динской район (далее – комиссия по улучшению инвестиционного климата) – межведомственный коллегиальный орган при главе муниципального образования Динской район, образованный на основании постановления администрации муниципального образования  Динской  район  от  1 апреля 2024 г. № 598 «О мерах по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Динской район»;

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвесторам, реализующим и (или) планирующим к реализации инвестиционные проекты на территории муниципального образования Динской район, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования Динской район;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Динской район;

реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Динской район (далее – реестр инвестиционных проектов) – перечень реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Динской район инвестиционных проектов, в отношении которых осуществляется сопровождение и с инвесторами которых подписаны протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций.

1.5. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:

    - связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

    - по индивидуальному жилищному строительству;

    - финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- Цель и формы сопровождения инвестиционных проектов

  - Целью сопровождения инвестиционных проектов является оперативное и комплексное решение вопросов, возникающих при реализации и (или) планировании реализации инвесторами инвестиционных проектов.

  - Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Динской район, осуществляется в форме организационного, информационно-консультационного содействия инвесторам, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов.

  - Организационное содействие включает:

    - рассмотрение обращения инвестора;

    - оперативную организацию переговоров встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации и (или) планирования реализации инвестиционных проектов;

    - организацию межведомственного взаимодействия с Департаментом и другими органами исполнительной власти Краснодарского края (при необходимости), Агентством, органами местного самоуправления муниципального образования Динской район, ресурсоснабжающими и иными организациями для успешной реализации инвестиционных проектов;

    - разработку плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

    - подготовку протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в соответствии с действующим законодательством;

    - размещение сведений об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов, на инвестиционном портале муниципального образования Динской район, Едином реестре инвестиционных предложений Краснодарского края;

    - назначение ответственного лица за сопровождение инвестиционного проекта;

    - подбор на территории муниципального образования Динской район инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов.

  - Информационно-консультационное содействие включает представление с использованием почтовой связи, телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инвесторам информации, необходимой для реализации и (или) планирования реализации инвестиционных проектов, в том числе по вопросам:

    - порядка осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования Динской район;

    - имеющихся на территории муниципального образования Динской район инвестиционных предложений, земельных участков и имущества муниципальной собственности для реализации инвестиционного проекта;

    - установленных законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципального образования Динской район подготовительных, согласовательных, разрешительных процедур, инфраструктурных процедур в рамках Свода инвестиционных правил Краснодарского края, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

    - социально-экономического положения муниципального образования Динской район, кадрового потенциала муниципального образования Динской район;

    - стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Динской район;

    - инвестиционных возможностей и инвестиционного потенциала муниципального образования Динской район;

    - инфраструктуры поддержки предпринимательства и мер муниципальной поддержки на территории муниципального образования Динской район;

    - мер государственной поддержки, установленных Законом № 731-КЗ;

    - иным вопросам, относящимся к осуществлению инвестиционной деятельности.

- Сопровождение инвестиционных проектов

  - Работу с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет управление экономики, инвестиций и проектной деятельности администрации муниципального образования Динской район (далее – уполномоченный орган).

  - Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Динской район (далее – отраслевые органы) участвуют в работе с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по вопросам, относящимся к курируемым направлениям деятельности, посредством:

    - представления информаций, заключений по запросам заместителя главы администрации муниципального образования Динской район (вопросы экономической политики), инвестиционного уполномоченного                            в муниципальном образовании Динской район (далее – инвестиционный уполномоченный), уполномоченного органа;

    - выполнения (оказания содействия в реализации) плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта в соответствии с установленной компетенцией;

    - участия в работе комиссии по улучшению инвестиционного климата                     и создаваемых ею рабочих групп;

    - участия во встречах, совещаниях, консультациях, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации и (или) планирования реализации инвестиционных проектов.

  - При необходимости сопровождение инвестиционных проектов может осуществляться с привлечением  Департамента и других органов исполнительной власти Краснодарского края, Агентства, органов местного самоуправления муниципального образования Динской район, ресурсоснабжающих и иных организаций.

  - Инвесторы инвестиционных проектов, принимаемых                             к сопровождению, должны отвечать следующим требованиям:

    - не находиться в процессе ликвидации;

    - в отношении них не проводится процедура банкротства.

  - Приоритетные направления реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Динской район при принятии решения о сопровождении инвестиционных проектов:

    - создание или организация новых производств, включая производство промышленных и продовольственных товаров, в том числе импортозамещающей продукции;

    - развитие сельскохозяйственных производств и переработки сельскохозяйственной продукции;

    - реализация инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых технологий и выпуск новых для муниципального образования Динской район, Краснодарского края видов продукции;

    - модернизация (реконструкция) существующих производственных мощностей, проводимая в целях увеличения объемов выпуска и обновления номенклатуры продукции, импортозамещения, вовлечения в хозяйственный оборот имущества предприятий, находящихся в процедуре банкротства;

    - проекты в сфере развития ремесел и народно-художественных промыслов;

    - создание и развитие объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

    - создание и развитие объектов инфраструктуры туризма.

- Способы и место сопровождения инвестиционных проектов

4.1. Сопровождение инвестиционных проектов оказывается уполномоченным органом инвестору (представителю инвестора) в рабочее время администрации муниципального образования Динской район (далее – Администрация) следующими способами:

1) посредством личного обращения инвестора (представителя инвестора) непосредственно по месту нахождения Администрации;

2) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронной почты и иных мессенджеров;

3) посредством телефонной связи;

4) посредством обращения инвестора на инвестиционный портал муниципального образования Динской район;

5) посредством обращения инвестора (представителя инвестора) с использованием почтовых ресурсов (Почта России, курьерские службы) по адресу: 353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул.Красная, 55).

4.2. График работы Администрации:

с понедельника по четверг - с 9-00 до 17-10, перерыв с 13-00 до 13-50;

пятница - с 9-00 до 16-10, перерыв с 13-00 до 13-30;

суббота, воскресенье – выходные дни.

- Документы, представляемые в Администрацию

## для принятия решения о сопровождении

## инвестиционных проектов

  - В целях принятия решения о сопровождении инвестиционного проекта инвестор (представитель инвестора) обращается в Администрацию с заявлением о рассмотрении вопроса о сопровождении инвестиционного проекта (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

  - К заявлению прилагаются следующие документы:

    - паспорт инвестиционного проекта по  форме  согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

    - копия бизнес-плана (технико-экономического обоснования) инвестиционного проекта (при наличии);

    - копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки (при наличии), на которых планируется строительство (реконструкция, технологическое перевооружение) объектов в рамках реализации инвестиционного проекта.

Инвестор вправе приложить к заявлению оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного(ых) участка(ов) (при наличии), на территории которого(ых) планируется реализация инвестиционного проекта, по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 30 календарных дней, а также другую документацию, относящуюся к реализации инвестиционного проекта (разрешительная, градостроительная документация и т.п.) (при наличии).

  - При реализации инвестором нескольких инвестиционных проектов документы, перечисленные в подразделе 5.2 настоящего раздела Регламента, представляются по каждому проекту отдельно.

  - При реализации инвестором инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов несколькими очередями (этапами), допускается рассмотрение каждой очереди (этапа) как отдельного инвестиционного проекта на основании соответствующего обращения инвестора. Документы, перечисленные в подразделе 5.2 настоящего раздела Регламента, представляются по каждой очереди (этапу) отдельно.

  - Заявление с прилагаемыми к нему документами представляются в Администрацию на бумажном носителе лично либо посредством почтовой связи по адресу: 353204, Краснодарской край, Динской район, станица Динская, ул. Красная, 55, или в электронном виде (в отсканированном виде) на электронную почту:  dinskaya@mo.krasnodar.ru, dinsk_invest@mo.krasnodar.ru.

- Процедура принятия решения о сопровождении

инвестиционных проектов

  - При поступлении заявления инвестора с приложенными документами Администрация осуществляет их регистрацию в день поступления. Документы, поступившие после окончания служебного времени, регистрируются в течение следующего рабочего дня.

  - В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявление инвестора с приложенными документами направляются инвестиционному уполномоченному и далее уполномоченному органу для организации дальнейшей работы по обращению.

  - Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления инвестора с приложенными документами осуществляет проверку комплектности документов, соответствия заявления и паспорта инвестиционного проекта установленным формам и организует получение и проверку следующих документов и сведений в отношении инвестора:

    - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (распечатывается в формате PDF с официального сайта Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»);

    - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (распечатывается в формате PDF с официального сайта Федеральной налоговой службы);

    - информация о наличии (отсутствии) в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в отношении инвестора (распечатывается с официального сайта http://bankrot.fedresurs.ru).

  - Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента завершения проверки возвращает инвестору (представителю инвестора) заявление с приложенными к нему документами с письменным уведомлением о возврате документов с указанием оснований возврата в случае:

    - представления неполного комплекта и (или) несоответствия документов требованиям, установленным разделом 5 Регламента;

    - несоответствия инвестора требованиям, указанным в подразделе 3.4 раздела 3 Регламента;

    - отсутствия сведений о регистрации инвестора в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

    - отнесения инвестиционного проекта к инвестиционным проектам, указанным в подразделе 1.5 раздела 1 Регламента.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявления, инвестор (представитель инвестора) вправе повторно обратиться в Администрацию в соответствии с настоящим Регламентом.

  - В случае отсутствия оснований для возврата заявления, установленных подразделом 6.4 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента завершения проверки запрашивает:

1) в отношении планируемых к реализации инвестиционных проектов:

а) у отраслевых органов, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных со сферой реализации инвестиционного проекта, заключения о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Динской район;

б) у управления архитектуры и градостроительства Администрации информацию о соответствии (несоответствии) возможного использования инвестиционной площадки утвержденным документам территориального планирования и градостроительного зонирования (с графическими выкопировками из документов территориального планирования и градостроительного зонирования в цветном виде);

в) у отраслевых органов, имеющих отношение к инфраструктурным процедурам для подготовки и реализации инвестиционного проекта в рамках Свода инвестиционных правил Краснодарского края, информацию об обеспеченности инвестиционной площадки необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, требуемым объемом ресурсов в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

г) у управления имущественных отношений Администрации информацию о наличии свободных земельных участков и имущества муниципальной собственности, отвечающих критериям инвестора, указанным в паспорте инвестиционного проекта, при необходимости подбора инвестиционной площадки;

2) в отношении реализуемых инвестиционных проектов:

у отраслевых органов, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных со сферой реализации инвестиционного проекта, подготовительными, согласовательными и разрешительными процедурами, инфраструктурными процедурами в рамках Свода инвестиционных правил Краснодарского края в ходе реализации инвестиционного проекта, заключения о реализуемом инвестиционном проекте и возможности организации его сопровождения.

  - В течение 5 рабочих дней со дня получения запросов, указанных в подразделе 6.5 настоящего раздела Регламента, отраслевые органы рассматривают представленные инвестором документы, готовят соответствующие заключения, информации в отношении инвестиционного проекта и направляют их в уполномоченный орган для подготовки сводного заключения.

При подготовке заключений, информаций отраслевые органы учитывают приоритетные направления реализации инвестиционных проектов, указанные в подразделе 3.5 раздела 3 Регламента, а также следующие критерии оценки:

    - востребованность и конкурентоспособность товаров, работ (услуг), планируемых к выпуску, выполнению (оказанию) в рамках реализации инвестиционного проекта;

    - социально-экономическая эффективность инвестиционного проекта;

    - наличие возможности ресурсного обеспечения реализации инвестиционного проекта (обеспеченность земельными, инфраструктурными (транспортными, энергетическими) ресурсами и т.п.).

6.7. В случае необходимости подбора инвестиционной площадки уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения информации, указанной в подпункте «г» пункта 1  подраздела 6.5 настоящего раздела Регламента:

    - подготавливает и направляет инвестору сведения об инвестиционных площадках, наиболее соответствующих заявленным параметрам, и назначает дату для рабочей встречи, осмотра инвестиционных площадок.

Сведения об инвестиционной площадке  оформляются в форме паспорта инвестиционно привлекательного земельного участка согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

    - запрашивает у управления архитектуры и градостроительства Администрации и отраслевых органов, имеющих отношение к инфраструктурным процедурам для подготовки и реализации инвестиционного проекта в рамках Свода инвестиционных правил Краснодарского края, информации, указанные в подпунктах «б», «в»  пункта 1  подраздела 6.5 настоящего раздела Регламента.

В течение 5 рабочих дней со дня получения запросов, отраслевые органы готовят  информацию по запрашиваемому земельному участку и направляют в уполномоченный орган для подготовки паспорта инвестиционно привлекательного земельного участка.

В случае получения от управления имущественных отношений Администрации информации об отсутствии свободных земельных участков и имущества муниципальной собственности, отвечающих критериям инвестора, указанным в паспорте инвестиционного проекта, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней уведомляет об этом инвестора и возвращает заявление и приложенные к нему документы, при этом не направляет запросы, указанные в пунктах 1, 2 абзаца первого  настоящего подраздела Регламента.

  - После получения информации, указанной в пункте 1 абзаца первого подраздела 6.7 настоящего раздела Регламента, проведения рабочих встреч и осмотров инвестиционных площадок инвестор сообщает в уполномоченный орган свое решение о реализации инвестиционного проекта на территории муниципального  образования Динской район в письменной форме в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

В случае согласия инвестора о реализации инвестиционного проекта на территории муниципального  образования Динской район уполномоченный орган подготавливает сводное заключение по инвестиционному проекту в соответствии с подразделом 6.9 настоящего раздела Регламента.

В случае отказа инвестора от реализации инвестиционного проекта на территории муниципального  образования Динской район уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения решения, указанного в абзаце первом настоящего подраздела, возвращает инвестору заявление и приложенные к нему документы.

  - В течение 5 рабочих дней со дня получения заключений, информаций отраслевых органов, указанных в подразделах 6.5, 6.7 настоящего раздела Регламента, и положительного решения инвестора, указанного в подразделе 6.8 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган готовит сводное заключение по инвестиционному проекту и направляет в комиссию по улучшению инвестиционного климата на рассмотрение.

  - Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня подготовки сводного заключения организует заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата с целью принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) организации сопровождения инвестиционного проекта.

  - Решение о целесообразности (нецелесообразности) организации сопровождения инвестиционного проекта оформляется протоколом комиссии по улучшению инвестиционного климата.

При решении о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта комиссией по улучшению инвестиционного климата одновременно принимается решение о подписании протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между Администрацией и инвестором (при отсутствии такового), а также в протоколе определяется ответственное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (далее – координатор).

Координатор определяется из числа сотрудников уполномоченного органа на основании предложения уполномоченного органа.

  - Решение комиссии по улучшению инвестиционного климата, указанное в подразделе 6.11 настоящего раздела Регламента, направляется инвестору  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.

  - В случае принятия комиссией по улучшению инвестиционного климата решения о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта уполномоченный орган включает его в реестр инвестиционных проектов.

- Процедура сопровождения инвестиционных проектов

7.1. При сопровождении инвестиционного проекта координатор осуществляет следующие действия:

    - сообщает свои контактные данные инвестору (представителю инвестора) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии по улучшению инвестиционного климата, указанного в абзаце втором подраздела 6.11 раздела 6 Регламента;

    - в пределах компетенции представляет инвестору (представителю инвестора) информацию, необходимую для реализации инвестиционного проекта;

    - в пределах компетенции осуществляет консультирование инвестора (представителя инвестора) по вопросам оформления документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также осуществляет текущее консультирование по запросам инвестора в ходе реализации инвестиционного проекта;

    - информирует инвестора (представителя инвестора) о возможных мерах государственной и муниципальной поддержки, на которые он может претендовать, порядке их применения;

    - совместно с инвестором (представителем инвестора) разрабатывает план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

    - организует получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного(ых) участка(ов), на территории которого(ых) планируется реализация инвестиционного проекта, в случае заполнения инвестором раздела 7 паспорта инвестиционного проекта, указанного в пункте 1 подраздела 5.2 раздела 5 Регламента, и не представления инвестором (представителем инвестора) оригинала выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного(ых) участка(ов), указанного в абзаце пятом подраздела 5.2 раздела 5 Регламента;

    - при необходимости содействует инвестору в подборе инвестиционной площадки, соответствующей его критериям, на территории муниципального образования Динской район;

    - осуществляет оформление и направление необходимых запросов в целях получения информации об инвестиционных площадках (их наличии, возможного целевого использования, обеспеченности транспортной и инженерной инфраструктурой, наличии требуемых объемов ресурсов в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения и т.п.);

    - при необходимости в согласованные с заинтересованными лицами сроки организует прием и сопровождение инвестора (представителя инвестора) на территории муниципального образования Динской район с целью посещения инвестиционных площадок, проведение совещаний и переговоров с участием (при необходимости) Департамента и других органов исполнительной власти Краснодарского края, Агентства, заместителей главы Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации, других органов местного самоуправления муниципального образования Динской район, ресурсоснабжающих и иных организаций;

    - вносит информацию об инвестиционном проекте в модуль «Инвестиции» государственной информационной системы «Единая межведомственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края» (далее – ЕИС ЕМСЭД КК «Дело»);

    - осуществляет мониторинг реализации сопровождаемого инвестиционного проекта в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента и вносит необходимые данные в ЕИС ЕМСЭД КК «Дело»;

    - осуществляет мониторинг реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, причин отклонения целевых сроков реализации каждого инвестиционного этапа и ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит отчет о ходе сопровождения инвестиционного проекта.

7.2. До принятия окончательного решения о выборе места размещения планируемого к реализации инвестиционного проекта координатор осуществляет в рабочем режиме на постоянной основе взаимодействие с инвестором (представителем инвестора) и представляет необходимую дополнительную информацию в пределах компетенции.

7.3. План мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта разрабатывается по каждому сопровождаемому инвестиционному проекту по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения комиссии по улучшению инвестиционного климата, указанного в абзаце втором подраздела 6.11 раздела 6 Регламента.

В плане мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки и т.п.

Содействие в проведении подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур в территориальных органах федеральных органов государственной власти, органах исполнительной власти Краснодарского края и органах местного самоуправления осуществляется в соответствии с административными регламентами указанных органов, утвержденными в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта с сопроводительным письмом направляется координатором на рассмотрение и согласование отраслевым органам, в сфере деятельности которых необходимо содействие инвестору в реализации инвестиционного проекта.

7.5. Согласование проекта плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта отраслевыми органами осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его получения, путем направления в уполномоченный орган письма о согласовании (несогласовании) проекта плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта.

В случае если отраслевые органы не направили в установленный срок или направили позже установленного срока письмо о согласовании (несогласовании) проекта плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, то проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта с их стороны считается согласованным.

7.6. После получения необходимых согласований проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта подписывается руководителем уполномоченного органа и инвестором, далее направляется инвестиционному уполномоченному для итогового согласования.

7.7. Согласованный план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта направляется координатором инвестору (представителю инвестора) и отраслевым органам, в сфере деятельности которых необходимо содействие инвестору в реализации инвестиционного проекта, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его согласования инвестиционным уполномоченным.

  - При сопровождении инвестиционного проекта:

    - ответственные исполнители мероприятий, определенные в плане мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, обеспечивают 
в установленные сроки их выполнение;

    - уполномоченный орган осуществляет мониторинг хода реализации инвестиционного проекта и плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, на заседаниях комиссии по улучшению инвестиционного климата.

  - В план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта могут быть внесены изменения по инициативе инвестиционного уполномоченного, уполномоченного органа, инвестора, ответственных исполнителей плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, по решению комиссии по улучшению инвестиционного климата.

Уполномоченный орган организует внесение изменений в план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта и их утверждение в порядке, установленном подразделами 7.3-7.7 настоящего раздела Регламента.

- Мониторинг реализации сопровождаемых

инвестиционных проектов

8.1. В целях осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов инвестор, в отношении которого принято решение о сопровождении инвестиционного проекта, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в уполномоченный орган информацию о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 5 к Регламенту.

8.2. В целях осуществления мониторинга реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта его ответственные исполнители, за исключением инвестора, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в уполномоченный орган информацию о ходе реализации (выполнении) закрепленных за ними мероприятий с указанием сведений о соблюдении установленных сроков (даты начала, даты окончания, количества дней выполнения), возникших проблемных вопросов (при наличии).

8.3. Инвестор обязан в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании инвестора банкротом или о ликвидации инвестора в качестве юридического лица, либо со дня принятия индивидуальным предпринимателем или учредителем (участниками) или органом инвестора, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации сообщить о таком решении в уполномоченный орган.

- Срок сопровождения инвестиционных проектов

9.1. Начало сопровождения инвестиционного проекта исчисляется с даты обращения инвестора (представителя инвестора) в Администрацию.

Дата окончания сопровождения инвестиционных проектов определяется в момент завершения реализации инвестиционных проектов (ввод объектов в эксплуатацию, иные формы завершения проектов).

9.2. Срок реализации инвестиционного проекта определяется по согласованию с инвестором в соответствии с регламентными сроками прохождения процедур, необходимых в рамках реализации инвестиционного проекта.

Изменение сроков реализации инвестиционного проекта оформляется путем внесения корректировок в план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта.

9.3. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в следующих случаях:

1) отказа инвестора от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления на имя главы муниципального образования Динской район;

2) ввода в эксплуатацию объекта(ов), планируемого(ых) к строительству (созданию, реконструкции) в ходе реализации инвестиционного проекта, и (или) выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

3) неисполнения инвестором  сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней;

4) отсутствия сведений о начале реализации инвестиционного проекта в течение 1 года со дня его включения в реестр инвестиционных проектов;

5) неоднократного (2 и более раза подряд) непредставления инвестором информации о ходе реализации инвестиционного проекта, указанной в подразделе 8.1 раздела 8 Регламента, в установленные сроки;

6) введения в отношении инвестора процедуры банкротства;

7) нахождения инвестора в стадии ликвидации;

8) выявления в ходе сопровождения инвестиционного проекта невозможности приведения документов территориального планирования в соответствие целям использования земельного участка, на котором реализуется и (или) планируется реализация инвестиционного проекта;

9) выявления в ходе сопровождения инвестиционного проекта невозможности обеспечения инвестиционного проекта необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, требуемым объемом ресурсов в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в течение срока реализации инвестиционного проекта.

9.4. Решение о прекращении сопровождения инвестиционного проекта принимается комиссией по улучшению инвестиционного климата и оформляется ее протоколом.

9.5. Решение комиссии по улучшению инвестиционного климата о прекращении сопровождения инвестиционного проекта с указанием причин прекращения сопровождения инвестиционного проекта уполномоченный орган направляет инвестору в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.

- Ведение реестра инвестиционных проектов

  - Инвестиционные проекты, сопровождаемые уполномоченным органом, включаются в реестр инвестиционных проектов по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту.

  - Ведение реестра инвестиционных проектов осуществляется уполномоченным органом.

  - Инвестиционный проект исключается из реестра инвестиционных проектов на основании решения о прекращении сопровождения инвестиционного проекта, указанного в разделе 9 Регламента.

  - Реестр инвестиционных проектов обновляется по мере принятия к сопровождению инвестиционных проектов и исключения из реестра инвестиционных проектов в соответствии с подразделом 6.13 раздела 6                    и подразделом 10.3 настоящего раздела Регламента.

- Заключительные положения

  - Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется уполномоченным органом на бесплатной основе.

  - В случае необходимости привлечения инвестором экспертов для выполнения мероприятий по реализации инвестиционного проекта оплата услуг эксперта производится за счет инвестора.

  - Ответственность за полноту и достоверность представленных документов и  сведений несет инвестор.

  - Уполномоченный орган осуществляет учет инвестиционных проектов, подлежащих сопровождению, посредством ведения информационной базы инвестиционных проектов, предусматривающей регистрацию информации обо всех этапах взаимодействия с инвестором, результаты взаимодействия инвестора с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти Краснодарского края, Агентством, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими и иными организациями.

  - Настоящий Регламент, а также реестр инвестиционных проектов размещается на инвестиционном портале муниципального образования Динской район www.dinskayainvest.ru в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

Начальник управления экономики,

инвестиций и проектной деятельности

администрации муниципального образования

Динской район                                                                                          О.Н.Орлова