АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2010    						№ 2541

станица Динская

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Динской район от 28.07.2010

№ 1636 «Об утверждении районной  целевой программы

«Подготовка предприятий жилищно-коммунального

комплекса и объектов социальной сферы муниципального

образования Динской  район к работе  в осенне-зимний

период 2010-2011 годов»

Во  исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 09.06.2010 № 432 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов»,  в целях совершенствования порядка в распределении финансовых средств из районного бюджета, для   обеспечения устойчивой  работы инженерно-коммунальных систем на территории муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период 2010-2011годов, в соответствии со статьями 25, 57 Устава муниципального образования Динской район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения  в  приложение к  постановлению администрации муниципального образования Динской район от 28.07.2010 № 1636 «Об утверждении районной целевой программы «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Динской район к работе  в осенне-зимний период 2010-2011 годов», изложив пункты 2-4 подраздела 1 «Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих мероприятий», раздела 3 «Мероприятия районной целевой программы  «Подготовка  предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального  образования Динской  район к работе  в осенне-зимний период 2010-2011 годов»  в следующей  редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Динской район                                                                                    С.В. Жиленко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования Динской район

от 18.11.2010  № 2541

3. Мероприятия

районной  целевой  программы «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов»

осенне-зимний период 2010-2011 года

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Кол-во | Необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет сельского поселения | Средства предприятий учреждений | Прочие источники финансирования | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий |
|  | ООО «Динские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по модернизации и техническому перевооружению котельной |  |  | 3,0146 |  |  |  | 3,0146 |  |  |
|  | Капитальный ремонт котла №6 |  |  | 0,3040 | 0,3040 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция узла учета расхода газа на котельной №2 | шт | 1 | 0,4830 | 0,4830 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция технологического оборудования котельной |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по модернизации и техническому перевооружению котельной |  |  | 2,7684 |  |  |  | 2,7684 |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по модернизации и техническому перевооружению котельной |  |  | 2,0594 |  |  |  | 2,0594 |  |  |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по модернизации и техническому перевооружению котельной |  |  | 1,8723 |  |  |  | 1,8723 |  |  |
|  | Замена насосных агрегатов | шт | 7 | 0,4750 | 0,47500 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли здания котельной | м2 | 56 | 0,0504 |  |  |  | 0,0504 |  |  |
|  | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котла |  |  |  | 0,2760 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по модернизации и техническому перевооружению котельной |  |  | 1,9413 |  |  |  | 1,9413 |  |  |
|  | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт обмуровки котлов | шт | 2 | 0,0500 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  | Замена насосных агрегатов | шт | 1 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Динское С.П. | 15,0184 | 1,5380 | 0,0000 | 0,0000 | 13,7564 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Красносельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосных агрегатов | шт | 1 | 0,0725 |  | 0,07250 |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Красноселькое С.П. | 0,0725 | 0,0000 | 0,0725 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пластуновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция узлов ввода и учета эл.энергии, контуров заземления. |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |  |  |
|  | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция узлов ввода и учета эл.энергии, контуров заземления. |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Пластуновское С.П. | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция узлов ввода и учета эл.энергии, контуров заземления. |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Мичуринское С.П. | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Новотитаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция узлов ввода и учета эл.энергии, контуров заземления. |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |  |  |
|  | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котла |  |  | 0,5000 | 0,4970 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли здания котельной | м2 | 10 | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |  |  |
|  | Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция узлов ввода и учета эл.энергии, контуров заземления. |  |  | 0,1150 |  |  | 0,1150 |  |  |  |
|  | Котельная №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной |  |  | 1,7533 |  | 1,75327 |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Новотитаровское С.П. | 2,4933 | 0,4970 | 1,75327 | 0,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Нововеличковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 0,0120 |  |  |  | 0,01200 |  |  |
|  | Котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0,0070 |  |  |  | 0,00700 |  |  |
|  | Котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 13 | 0,0310 |  |  |  | 0,03100 |  |  |
|  | Замена трубопровода на подогрев топлива | м | 30 | 0,0100 |  |  |  | 0,01000 |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Нововеличковское С.П. | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Старомышастовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0,0070 |  |  |  | 0,00700 |  |  |
|  | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0,0070 |  |  |  | 0,00700 |  |  |
|  | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0,0070 |  |  |  | 0,00700 |  |  |
|  | Замена насосных агрегатов | шт | 1 | 0,0450 |  |  |  | 0,04500 |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли здания котельной | м2 | 112 | 0,1008 |  |  | 0,1008 |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Старомышастовское С.П. | 0,1668 | 0,0000 | 0,00000 | 0,1008 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Южно-Кубанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка пластинчатых теплообменников | шт | 2 | 0,3549 |  | 0,35490 |  |  |  |  |
|  | Ремонт котла |  |  |  |  | 0,48000 |  |  |  |  |
|  | ПНР котла |  |  |  |  | 0,12000 |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на пристройку для установки теплообменников |  |  |  |  | 0,13302 |  |  |  |  |
|  | Установка комерческого узла учета газа |  |  |  |  | 0,43700 |  |  |  |  |
|  | Замена котла | шт | 1 | 1,1420 |  | 1,14199 |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 2 Южно-Кубанское С.П. | 1,4969 | 0,0000 | 2,66691 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего по подразделу 2 ООО «Динские тепловые сети» | 19,5779 | 2,0350 | 4,4927 | 0,6108 | 13,8824 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вынос участка теплотрассы на надземную прокладку с применением трубы с полиуретановой изоляцией от ж.д. №92 по ул. Красной до Дет.сада №3 | м | 130 | 1,2400 | 1,2400 |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-8 ул.Станичная до жилого дома №114 ул.Комсомольская | м | 140 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вынос участка теплотрассы на надземную прокладку с применением трубы с полиуретановой изоляцией от ТК-7 до ж.д. №151 по ул. Линейной | м | 84 | 0,4720 | 0,4720 |  |  |  |  |  |
|  | Вынос участка теплотрассы на надземную прокладку с применением трубы с полиуретановой изоляцией от жилого дома № 118 ул.Линейная до жилого дома № 127 ул.Гоголяк зданию терапевтического отделения | м | 114 | 0,4380 | 0,4380 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 до здания пищеблока роддома | м | 140 | 2,2000 |  |  |  | 2,2000 |  |  |
|  | Теплотрасса п. Сахарного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка задвижек в ТК к Дет.саду №4 | шт | 2 | 0,0070 |  |  |  | 0,00700 |  |  |
|  | Всего по подразделу 3 Динское С.П. | 4,8570 | 2,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2070 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Монтаж ХВО на тепловом пункте общежития п.Украинский ул.Советов ,8 |  |  |  |  | 0,04500 |  |  |  |  |
|  | Диспетчиризация тепловом пункте общежития п.Украинский ул.Советов ,8 |  |  |  |  | 0,0920 |  |  |  |  |
|  | Диспетчирезация блочной котельной по ул.Гоголя 165 в ст.Динской |  |  |  |  | 0,0920 |  |  |  |  |
|  | Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса п. Агроном (кот.№38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-24 | м | 120 | 0,7500 |  | 0,74999 |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 3 Мичуринское С.П. | 0,7500 | 0,0000 | 0,74999 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Новотитаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплотрассы к ж.д. № 61 по ул.Краснодарской | м | 60 | 0,6600 |  |  |  | 0,6600 |  |  |
|  | Котельная №25 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вынос участка теплотрассы на надземную прокладку с применением трубы с полиуретановой изоляцией на территории СОШ № 35 | м | 65 | 0,4580 |  | 0,45800 |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 3 Новотитаровское С.П. | 1,1180 | 0,0000 | 0,45800 | 0,0000 | 0,6600 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Нововеличковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-6 до здания Почты | м | 102 | 0,7106 |  | 0,71064 |  |  |  |  |
|  | Всего по подразделу 3 Нововеличковское С.П. | 0,7106 | 0,0000 | 0,71064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Динские тепловые сети | Всего по разделу 3 ООО "Динские тепловые сети" |  |  |  | 2,6500 | 2,14732 |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,2475 | 0,2475 |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза дымовой трубы | шт | 1 | 0,0895 | 0,0895 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,2475 | 0,2475 |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза дымовой трубы | шт | 1 | 0,0900 | 0,0900 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,1530 | 0,1530 |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза дымовой трубы | шт | 1 | 0,0989 | 0,0989 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 Динское С.П. | 1,0464 | 0,9264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Красносельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Ограждение котельной |  |  | 0,0850 |  |  | 0,08500 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 Красносельское С.П. | 0,1000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0850 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пластуновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена газогорелочного устройства с автоматикой безопасности и регулирования | шт | 2 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Всего по разделу 4 Пластуновское С.П. | 0,0300 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,1520 | 0,1520 |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Всего по разделу 4 Мичуринское С.П. | 0,1670 | 0,1520 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Новотитаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка систем автоматизации | к | 4 | 0,4980 | 0,4980 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,1530 | 0,1530 |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска дымовой трубы | шт | 1 | 0,1150 |  |  |  | 0,1150 |  |  |
|  | Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза дымовой трубы | шт | 1 | 0,0900 | 0,0900 |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза тех.документации по системе газопотребления и газораспределения |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,01500 |  |  |
|  | Всего по разделу 4 Новотитаровское С.П. | 0,8860 | 0,7410 | 0,00000 | 0,0000 | 0,1450 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Режимная наладка котлов |  |  |  |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  | Очистка и утилизация нефтешлама накотельных МУП |  |  |  | 0,4956 | 0,36000 |  |  |  |  |
|  | Очистка емкостей н утитилизация нефтешлама на котельных МУП "ДТС" |  | 0,4956 | 0,36000 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  | 2,3150 | 2,36000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего |  | 7,0000 | 9,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Заместитель главы администрации муниципального

образования Динской район  	В.Г. Буторин