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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИНСКОЙ РАЙОН


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           
от 13.11.2020                                                                                            № 1873
станица Динская 

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Динской район 
«Инфраструктурное развитие» 
(в редакции постановления администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края от 29.12.2025 № 3455, 
от 09.06.2026 № 966, от 14.07.2026 № 1218)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Динской район от 22 июля 2014 г. № 988 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Динской район», Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Динской район от 19 марта 2018 г. № 481, руководствуясь распоряжением администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края от 17 марта 2026 г. № 124-р «О распределении обязанностей между заместителями главы администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края», руководствуясь статьями 20, 57 Устава муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края, п о с т а н о в л я ю: 
 Устава муниципального образования Динской район, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Динской район «Инфраструктурное развитие» (прилагается).
2. Управлению строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район (Каракай А.М.)
1) обеспечить размещение муниципальной программы муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края «Инфраструктурное развитие» на официальном сайте муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы», в подразделе «Бюджетные программы»;
2) обеспечить государственную регистрацию муниципальной программы муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края «Инфраструктурное развитие» в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, созданном в государственной автоматизированной системе «Управление», в десятидневный срок с момента подписания настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.



Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Динской муниципальный район 
Краснодарского края                                                                                     Н.Н. Буркот
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ»
(утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район края от 13.11.2020 № 1873
(в редакции постановления администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края от 29.12.2025 № 3455
от 09.06.2026 № 966, от 14.07.2026 № 1218)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ»


ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 
Динской муниципальный район Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие»
(далее – муниципальная программа или Программа)


	Координатор 
муниципальной
программы

	управление строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Динской муниципальный район 
Краснодарского края


	Координатор 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

	управление строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Динской муниципальный район 
Краснодарского края


	Участники 
муниципальной
программы
	управление строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Динской муниципальный район 
Краснодарского края;
управление образования администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края;
отдел культуры администрации муниципального образования Динской район;
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»;
БУ МО Динской район «Аварийно-спасательная служба;
учреждения образования и культуры муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края


	
Подпрограммы 
муниципальной 
программы

	
«Транспорт»

	Ведомственные 
целевые программы

	не предусмотрены

	Цели муниципальной программы

	повышение качества жизни населения муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края


	Задачи муниципальной программы







	осуществление нового строительства 
и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
улучшение качества транспортного обслуживания населения, в том числе на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок, в части обеспечения безопасности и комфортности

	Перечень целевых показателей муниципальной программы






	количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры муниципального значения;
сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность;
обеспечение заключения и выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам


	Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

	2021 – 2030 годы, 
этапы не предусмотрены

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы

	общий объем финансирования составляет 
8 179 314,4 тыс. руб., из них по годам:
2021 год – 793 223,6 тыс. руб.,
2022 год – 894 240,4 тыс. руб.,
2023 год – 2 006 747,6 тыс. руб.,
2024 год – 3 541 673,9 тыс. руб.,
2025 год – 644 050,5 тыс. руб.,
2026 год – 94 068,4 тыс. руб.,
2027 год – 88 200,5 тыс. руб.,
2028 год – 39 036,5 тыс. руб.;
2029 год – 39 036,5 тыс. руб.;
2030 год – 39 036,5 тыс. руб.
в том числе:
краевой бюджет – 6 899 167,2 тыс. руб., из них по годам:
2021 год – 466 682,5 тыс. руб.,
2022 год – 799 392,6 тыс. руб.,
2023 год – 1 704 062,8 тыс. руб.,
2024 год – 3 340 080,9 тыс. руб.,
2025 год – 542 471,7 тыс. руб.,
2026 год – 44 443,3 тыс. руб.,
2027 год – 2 033,4 тыс. руб.,
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 1 029 032,4 тыс. руб., из них по годам:
2021 год – 75 426,3 тыс. руб.,
2022 год – 94 847,8 тыс. руб.,
2023 год – 302 684,8 тыс. руб.,
2024 год – 201 593,0 тыс. руб.,
2025 год – 101 578,8 тыс. руб.,
2026 год – 49 625,1 тыс. руб., 
2027 год – 86 167,0 тыс. руб.,
2028 год – 39 036,5 тыс. руб.;
2029 год – 39 036,5 тыс. руб.;
2030 год – 39 036,5 тыс. руб.
внебюджетные средства – 251 114,8 тыс. руб., 
из них по годам:
2021 год – 251 114,8 тыс. руб.»;



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
в сфере реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края (далее – Муниципальное образование) является повышение качества жизни проживающих в нем граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов, инфраструктуры, а также снижение дорожно-транспортной аварийности в Муниципальном образовании и повышение уровня транспортного обслуживания населения.
В настоящее время в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения, а именно: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные организации, спортивные сооружения, объекты досуга 
и быта и т.п. 
Актуальность муниципальной программы муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края «Инфраструктурное развитие» на 2021 – 2030 годы (далее – Программа) обусловлена демографическими процессами в Муниципальном образовании, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы и ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы. 
Еще одной проблемой является безопасность дорожного движения 
в Муниципальном образовании. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 
Обеспечение безопасности дорожно-транспортного движения является составной частью задач по обеспечению личной безопасности, решению демографических, социальных и экономических проблем и повышению качества жизни населения Муниципального образования. 
Транспортное обслуживание является одной из значимых оказываемых услуг населению. На территории Муниципального образования перевозка пассажиров осуществляется автомобильным транспортом по 21 муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу. Однако в отдельных населенных пунктах существует потребность населения в организации дополнительных муниципальных маршрутов. По итогам рассмотрения обращений граждан установлено, что предлагаемые ими маршруты имеют социальную необходимость, но для перевозчиков являются не рентабельными. В целях удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках с учётом доступности транспортных услуг уполномоченным органом администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края установлен один муниципальный маршрут по регулируемым тарифам в станице Васюринской. 
Реализация данной Программы носит комплексный характер и окажет положительное влияние на развитие социальной, инженерной, транспортной и иной общественной инфраструктуры, повышение уровня транспортного обслуживания в соответствии с запросом населения и в целом на благоустроенное пространство для жизни в муниципальном образовании Динской муниципальный район Краснодарского края.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы 

Цели и задачи настоящей Программы соответствуют:
национальным целям развития: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально-ответственной личности», «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также направленным на их достижение национальным, федеральным и региональным проектам;
стратегическим целям, целям второго уровня и задачам основных направлений развития экономических комплексов, определенных в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденной Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. №3930-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года»:
комплекса строительства и жилищно-коммунального хозяйства (СЦ-13, Ц-13.1);
торгово-транспортно-логистического комплекса (СЦ-8, Ц- 8.2).
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края.
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решить следующие задачи, а именно: 
осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
улучшение качества транспортного обслуживания населения, в том числе на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок, в части обеспечения безопасности и комфортности.
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к программе. Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении 2 к Программе.
Программа реализуется с 2021 по 2030 годы.


1. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

В структуру муниципальной Программы входят основные мероприятия 
и подпрограмма «Транспорт».
Подпрограмма «Транспорт»:
координатором Подпрограммы является управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края;
цели Подпрограммы – снижение дорожно-транспортной аварийности; удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным транспортом;
задачи Подпрограммы – создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий в области повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Динской муниципальный район Краснодарского края; реализация полномочий муниципального образования Динской район в сфере обеспечения регулярных перевозок;
целевые показатели Подпрограммы – содержание дорожной сети межпоселенческого значения в нормативном состоянии; обеспечение организации дорожного движения на территории муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации; количество действующих муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.
Сроки реализации Подпрограммы: с 2021 по 2030 годы.
Объемы бюджетных ассигнований: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 13 129, 9 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 100,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 5 917,9 тыс. руб.,
2025 год – 3 168,4 тыс. руб.,
2026 год – 3 943,6 тыс. руб.,
2027 год – 0,0 тыс. руб.,
2028 год – 0,0 тыс. руб.,
2029 год – 0,0 тыс. руб.,
2030 год – 0,0 тыс. руб.».
Подпрограмма в полном объеме приведена в приложении 4 к Программе.
	Перечень основных мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в приложении 3 к Программе.


1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
«Объем финансирования Программы:
	Наименование показателей
	Муниципальная программа «Инфраструктурное развитие»
	в том числе

	
	
	основные мероприятия Программы
	подпрограмма «Транспорт»

	1
	2
	3
	4

	Объем финансирования, тыс. руб., всего,
	8 179 314,4
	8 166 184,5
	13 129,9

	из них по годам:
	
	
	

	2021 год
	793 223,6
	793 123,6
	100,0

	2022 год
	894 240,4
	894 240,4
	0,0

	2023 год
	2 006 747,6
	2 006 747,6
	0,0

	2024 год
	3 541 673,9
	3 535 756,0
	5 917,9

	2025 год
	644 050,5
	640 882,1
	3 168,4

	2026 год
	94 068,4
	90 124,8
	3 943,6

	2027 год
	88 200,5
	88 200,5
	0,0

	2028 год
	39 036,5
	39 036,5
	0,0

	2029 год
	39 036,5
	39 036,5
	0,0

	2030 год
	39 036,5
	39 036,5
	0,0

	в том числе:
	
	
	

	краевой бюджет,
	6 899 167,2
	6 899 167,2
	0,0

	из них по годам:
	
	
	

	2021 год
	466 682,5
	466 682,5
	0,0

	2022 год
	799 392,6
	799 392,6
	0,0

	2023 год
	1 704 062,8
	1 704 062,8
	0,0

	2024 год
	3 340 080,9
	3 340 080,8
	0,0

	2025 год
	542 471,7
	542 471,7
	0,0

	2026 год
	44 443,3
	44 443,3
	0,0

	2027 год
	2 033,4
	2 033,4
	0,0

	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0

	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0

	2030 год
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет,
	1 029 032,4
	1 015 902,5
	13 129,9

	из них по годам:
	
	
	

	2021 год
	75 426,3
	75 326,3
	100,0

	1
	2
	3
	4

	2022 год
	94 847,8
	94 847,8
	0,0

	2023 год
	302 684,8
	302 684,8
	0,0

	2024 год
	201 593,0
	195 675,1
	5 917,9

	2025 год
	101 578,8
	98 410,4
	3 168,4

	2026 год
	49 625,1
	45 681,5
	3 943,6

	2027 год
	86 167,1
	86 167,1
	0,0

	2028 год
	39 036,5
	39 036,5
	0,0

	2029 год
	39 036,5
	39 036,5
	0,0

	2030 год
	39 036,5
	39 036,5
	0,0

	внебюджетные средства,
	251 114,8
	251 114,8
	-

	из них по годам:
	
	
	

	2021 год
	251 114,8
	251 114,8
	-


Расчет объемов финансирования муниципальной программы выполнен в соответствии:
со сметами расходов аналогичных видов работ с учетом индексов – дефляторов и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий;
Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. № 857;
анализом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за предыдущие 3 года.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

V. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы – приложением №6 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Динской район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Динской район от 19 марта 2018 г. №481.
Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

VI. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

Муниципальная Программа реализуется посредством выполнения мероприятий Подпрограммы, основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.
Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы – управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Муниципального образования, который:
формирует структуру Программы и перечень координаторов Подпрограмм, участников Программы;
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с координаторами Подпрограмм, участниками Программы;
организует реализацию Программы, координацию деятельности координаторов Подпрограмм, участников Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Программы на основании предложений координаторов Подпрограмм, участников Программы;
участвует в привлечении средств краевого бюджета для выполнения Программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов Подпрограмм 
и участников Программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой координаторами Подпрограмм и участниками Программы;
представляет в финансовое управление и управление экономики, инвестиций и проектной деятельности администрации Муниципального образования отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации Программы);
обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной Программы в актуальной редакции, а также информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Муниципального образования;
обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Координатор Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление и управление экономики, инвестиций и проектной деятельности администрации Муниципального образования доклад о ходе реализации Программы.
Содержание доклада о ходе реализации Программы должно соответствовать требованиям, установленным утвержденным Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор – управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Муниципального образования, который:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
представляет координатору Программы отчетность о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Муниципального образования отчетность об объемах финансирования и расходования средств на реализацию Программы в разрезе мероприятий Подпрограммы, основных мероприятий согласно приложению 
№ 9 к Порядку, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Динской район от 19 марта 2018 года № 481 
«О Порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район».
Координатор Подпрограммы ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Муниципального образования информацию, необходимую для оценки эффективности реализации й Программы и подготовки доклада о ходе реализации Программы.
Исполнители и муниципальные заказчики мероприятий Программы и Подпрограммы:
управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Муниципального образования, МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», отдел культуры администрации муниципального образования Динской район, учреждения образования и культуры Муниципального образования, БУ МО Динской район «Аварийно-спасательная служба», которые:
обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;
представляют отчетность координатору муниципальной Программы (Подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы);
заключают муниципальные контракты согласно Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;
осуществляют согласование с координатором Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы (Подпрограммы).
осуществляют иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
Администрация Муниципального образования, управление образования администрации Муниципального образования, отдел культуры администрации муниципального образования Динской район являются главными распорядителями бюджетных средств.
Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 


Начальник управления строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства
администрации муниципального образования 
Динской муниципальный район 
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	Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования 
Динской муниципальный район
Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие» 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«Инфраструктурное развитие» 

	
№
п/п
	Наименование целевого
показателя
	Единица
измерения
	Статус
	Значение показателей
	
	
	

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа «Инфраструктурное развитие» 

	
	Цель: повышение качества жизни населения муниципального образования Динской район

	
	Задача: осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры

	1.1
	количество введенных в эксплуатацию новых объектов социальной, обеспечительной и иной инфраструктуры муниципального значения
	ед.
	3
	1
	4
	3
	1
	6
	1
	1
	2
	-
	-
	-

	
	Задача: улучшение качества транспортного обслуживания населения, в том числе на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок, в части обеспечения безопасности и комфортности


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.2
	Сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность
	%
	3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	1.3
	Обеспечение заключения и выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	да/нет
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да
	-
	-
	-
	-

	2
	Основные мероприятия

	2.1
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»

	
	Цель: повышение качества жизни населения муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края

	
	Задача: осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры

	2.1.1
	количество составленной сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ
	ед.
	3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1.2
	количество проведенного строительного контроля (технического надзора) за ходом ремонтно-строительных работ 
	ед.
	3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.1.3
	обеспечение исполнения норм Градостроительного кодекса РФ
	да/нет
	3
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	2.2 
	Мероприятия в области осуществления лабораторных исследований

	
	Цель: повышение качества жизни населения муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края

	
	Задача: осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры

	2.2.1
	Обеспечение полного комплекса работ по проверке соответствия строительных работ проектной документации, техническим регламентам, нормам и стандартам

	да/нет
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	2.3
	Строительство и реконструкция социальной, обеспечительной и иной инфраструктуры муниципального значения

	
	Цель: повышение качества жизни населения муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края

	
	Задача: осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры

	2.3.1
	количество (мощность) введенных в эксплуатацию новых объектов:

	2.3.1.1
	дошкольного образования 
	мест
	3
	-
	250
	125
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2
	общего образования
	мест
	3
	-
	-
	400
	-
	1 550
	-
	-
	1 550
	-
	-
	-

	2.3.1.3
	дополнительного образования детей




	мест
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.3.1.4
	культуры
	ед.
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.5
	физической культуры и спорта 
	кв.м
	3
	-
	1 647,0
	1 647,0
	-
	-
	-
	520,0
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.6
	здравоохранения
	ед.
	3
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.2.7
	обеспечительной инфраструктуры
	ед.
	3
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.2.8
	иного назначения
	ед.
	3
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	3
	Подпрограммы муниципальной программы

	3.1
	Подпрограмма «Транспорт»

	
	Цель: снижение дорожно-транспортной аварийности 

	
	Задача: создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий в области повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Динской муниципальный район Краснодарского края

	3.1.1
	Содержание дорожной сети межпоселенческого значения в нормативном состоянии 

	км
	3
	-
	-
	-
	-
	0,628
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	обеспечение организации дорожного движения на территории муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации
	да/нет
	3
	-
	-
	-
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	
	Цель: удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным транспортом

	
	Задача: реализация полномочий муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в сфере обеспечения регулярных перевозок




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.1.3
	количество действующих муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	ед.
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
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Приложение 2
к муниципальной программе 
муниципального образования
Динской муниципальный 
район Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие»

                    Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы муниципального образования
Динской муниципальный район Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие»

	
№
п/п
	
Наименование
целевого
показателя
	
Единица
измерения
	Тенденция развития целевого показателя 
(увеличение/
снижение 
значений)
	Алгоритм формирования
(формула)
показателя
	Базовые
показатели
(используемые в 
формуле)
	Источник исходных данных для расчета значений формирования данных целевого показателя
	Ответственный за сбор данных по показателю и расчет 
показателя
	Временные характеристики целевого показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество введенных в эксплуатацию новых объектов социальной, обеспечительной и иной инфраструктуры муниципального значения
	единиц
	-
	Суммарное количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры за соответствующий год
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края (ЗОС, ввод объекта в эксплуатацию)
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края (далее - муниципальное образование 
Динской район)
	ежегодно, до
1 февраля

	2
	Сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность

	%
	снижение
	Дм=Мму/Ммн x 100

	Дм-доля сокращения влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность;
Мму- количество мероприятий (публикаций) направленных на сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность в соответствующий год;
Ммн- количество факторов, значимо влияющих на дорожно-транспортную аварийность в соответствующий год
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район

	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля

	3
	Обеспечение заключения и выпол-
нения муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам
	да/нет
	-
	-
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район

	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля 

	4
	Количество составленной сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ
	единиц
	-
	Суммарное количество составленной сметной документации на выполнение ремонтно-строи
тельных работ за соответствующий год
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля

	5
	Количество проведенного строительного контроля (технического надзора) за ходом 
ремонтно-
строительных работ
	единиц
	-
	Суммарное количество проведенного строительного контроля (технического надзора) за ходом ремонтно-строи
тельных работ за соответствующий год
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля

	6
	Обеспечение исполнителя норм Градостроительного кодекса РФ
	да/нет
	-
	-
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской
район

	ежегодно, до 
1 февраля

	7
	Обеспечение полного комплекса работ по проверке соответствия строительных работ проектной документации, техническим регламентам, нормам и стандартам
	да/нет
	-
	-
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район;
Акты выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта

	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской
район
	ежегодно, до 
1 февраля

	8
	Количество введенных в эксплуатацию новых объектов
	единиц
	-
	Суммарное количество (суммарная мощность) введенных в эксплуатацию объектов за соответствующий год
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район (ЗОС, ввод объекта в эксплуатацию)
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля

	9
	Содержание дорожной сети межпоселенческого значения в нормативном состоянии
	км
	-
	Количество определяется методом прямого счета
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район (акты выполненных работ)
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район

	ежегодно, до 
1 февраля

	10
	Обеспечение организации дорожного движения на территории муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации
	да/нет
	-
	-
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля

	11
	Количество действующих муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	единиц
	-
	Количество определяется методом прямого счета
	-
	Данные управления строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район
	управление строительства транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район
	ежегодно, до 
1 февраля
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	                                                                                                                                                           «Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования 
Динской муниципальный район 
Краснодарского края 
«Инфраструктурное развитие»




	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«Инфраструктурное развитие»



	п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего 
(тыс. руб.)
	в том числе по годам
	Непосред-
ственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»
	всего
	339 981,5
	19 458,6
	26 041,7
	29 166,1
	33 775,2
	36 253,4
	39 140,5
	39 036,5
	39 036,5
	39 036,5
	39 036,5
	Выполнение функций МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ 
и ТЭК»
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	339 981,5
	19 458,6
	26 041,7
	29 166,1
	33 775,2
	36 253,4
	39 140,5
	39 036,5
	39 036,5
	39 036,5
	39 036,5
	
	

	2
	Лабораторные исследования
	всего
	26 550,4
	2 452,3
	1 893,5
	3 621,7
	5 522,5
	11 560,4
	1 500,0
	-
	-
	-
	-
	Осуществление лабораторных исследований результатов строительства
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный  бюджет
	26 550,4
	2 452,3
	1 893,5
	3 621,7
	5 522,5
	11 560,4
	1 500,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	3
	Строительство и реконструкция инфраструктуры муниципального значения
	всего
	7 799 652,6
	771 212,7
	866 305,2
	1 973 959,8
	3 496 458,3
	593 068,3
	49 484,3
	49 164,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	6 899 167,2
	466 682,5
	799 392,6
	1 704 062,8
	3 340 080,9
	542 471,7
	44 443,3
	2 033,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный 
бюджет
	649 370,6
	53 415,4
	66 912,6
	269 897,0
	156 377,4
	50 596,6
	5 041,0
	47 130,6
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	251 114,8
	251 114,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.1
	Строительство объектов дошкольного образования
	всего
	1 745 148,3
	369 487,8
	232 804,0
	642 342,0
	499 603,8
	910,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	1 257 320,9
	110 480,1
	219 335,4
	450 563,8
	476 941,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный 
бюджет
	236 712,6
	7 892,9
	13 468,6
	191 778,2
	22 662,2
	910,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	251 114,8
	251 114,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.1.1

	«Детский сад по ул. Центральная, 22а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского
района»
	всего
	202 342,4
	106 462,8
	95 879,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение ДДУ в 2022 году 
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой 
бюджет
	191 692,4
	100 683,6
	91 008,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	11 244,2
	11 244,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	местный 
бюджет
	10 650,0
	5 779,2
	4 870,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	7 439,1
	3 646,6
	3 792,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	548,6
	548,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	160,0
	128,0
	32,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата за водоснабжение, водоотведение
	

	
	
	
	284,6
	200,0
	84,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технологическое присоединение к электрическим сетям
	

	
	
	
	150,0
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сопоставительный анализ проектной документации
	

	
	
	
	394,8
	325,0
	69,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертное сопровождение
	

	
	
	
	15,0
	-
	15,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	выполнение пересчета сметной документации
	

	
	
	
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проверка закрывающих актов выполнения работ
	

	
	
	
	1 486,9
	610,0
	876,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата за электроснабжение
	

	
	
	
	121,0
	121,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза договоров приобретаемого оборудования
	

	3.1.2

	Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморская в п. Южный Динского района

	всего
	545 084,8
	11 910,2
	118 663,8
	183 979,0
	230 531,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение ДДУ в 2024 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	518 727,5
	9 796,5
	113 293,1
	175 563,8
	220 074,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	40 205,0
	-
	18 463,1
	-
	21 741,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	местный бюджет
	26 257,3
	2 113,7
	5 370,7
	8 415,2
	10 457,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	19 943,9
	408,3
	3 951,4
	7 315,2
	8 269,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	
	
	
	1 671,2
	-
	769,3
	-
	901,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	1200,0
	-
	400,0
	800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертное сопровождение
	

	
	
	
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проверка сметы контракта и закрывающих актов выполнения работ

	

	
	
	
	1 855,4
	1 705,4
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государстве ная экспертиза
	

	
	
	
	895,0
	-
	-
	300,0
	595,0
	-
	-
	
	
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	пересчет сметной докумен
тации
	

	
	
	
	498,0
	-
	-
	-
	498,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический
план
	

	
	
	
	93,8
	-
	-
	-
	93,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, радиологическое исследование

	

	3.1.3
	«Детский сад на 250 мест по ул. Красная, 158/2, ст. Динская Динского района

	всего
	251 114,8
	251 114,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение ДДУ в 2021 году
	Инвестор

	
	
	внебюджетные средства
	251 114,8
	251 114,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.1.4
	Детское дошкольное учреждение на 250 мест, Динской район, поселок Кочетинский, улица Динская, 164
	всего
	746 606,3
	-
	18 260,6
	458 363,0
	269 072,0
	910,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	546 901,0
	-
	15 033,5
	275 000,0
	256 867,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	199 705,3
	-
	3 227,1
	183 363,0
	12 204,5
	910,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	в том числе

	3.1.4.1
	Детское дошкольное учреждение на 250 мест, Динской район, поселок Кочетинский, улица Динская, 164 (Проектно-изыскательные работы)
	всего
	18 260,6
	-
	18 260,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2022 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	15 033,5
	-
	15 033,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	3 227,1
	-
	3 227,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	626,5
	-
	626,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	
	
	
	6,8
	-
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	выполнение обследования возможного выноса электрических сетей

	

	
	
	
	2 593,8
	-
	2 593,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза 
	

	3.1.4.2

	Детское дошкольное учреждение на 250 мест, Динской район, поселок Кочетинский, улица Динская, 164 (строительно-монтаж-ные работы)
	всего
	728 345,7
	-
	-
	458 363,0
	269 072,0
	910,7
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение ДДУ в 2024 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	531 867,5
	-
	-
	275 000,0
	256 867,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	28 674,4
	-
	-
	-
	28 674,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования

	

	
	
	местный бюджет
	196 478,2
	-
	-
	183 363,0
	12 204,5
	910,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	21 046,9
	-
	-
	11 500,0
	9 546,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	1 194,8
	-
	-
	-
	1 194,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	171 313,0
	-
	-
	171 313,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные работы
	

	
	
	
	1 320,0
	-
	-
	550,0
	770,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	599,0
	-
	-
	-
	599,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический план
	

	
	
	
	93,8
	-
	-
	-
	93,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, радиологическое исследование
	

	
	
	
	481,3
	-
	-
	-
	-
	481,3
	-
	-
	-
	-
	-
	возмещение оплаты за потребленную энергию
	

	
	
	
	429,4
	-
	-
	-
	-
	429,4
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата за потребление природного газа

	

	3.2
	Строительство объектов общего образования
	всего
	5 195 340,8
	113 284,7
	521 199,4
	980 432,8
	2 964 878,4
	566 061,2
	49 484,3
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 947 197,3
	104 640,0
	495 846,4
	932 539,8
	2 840 102,5
	529 625,3
	44 443,3
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет

	248 143,5
	8 644,7
	25 353,0
	47 893,0
	124 775,9
	36 435,9
	5 041,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.2.1
	«Общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст. Динской Динского района Краснодарского края»
	всего
	4 425 029,4
	1 003,1
	35 958,5
	916 571,2
	2 964 748,4
	506 748,2
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	1 000 149,3
	-
	-
	133 696,9
	866 452,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	3 236 594,0
	-
	31 400,0
	745 066,0
	1 973 650,1
	486 477,9
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	188 286,1
	1 003,1
	4 558,5
	37 808,3
	124 645,9
	20 270,3
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	в том числе

	3.2.1.1
	«Общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст. Динской Динского района Краснодарского края» (Проектно-изыскательные работы)

	всего
	69 594,6
	1 003,1
	35 958,5
	32 633,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2023 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	62 727,6
	-
	31 400,0
	31 327,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	6 867,0
	1 003,1
	4 558,5
	1 305,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 613,9
	-
	1 308,5
	1 305,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	
	
	
	598,0
	598,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	археологическая разведка
	

	
	
	
	5,1
	5,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата за технические условия 
	

	
	
	
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	выполнение работ по ликвидации ПГГ
	

	
	
	
	3 250,0
	-
	3 250,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза
	

	3.2.1.2

	«Общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст. Динской Динского района Краснодарского края» (реализация объекта осуществляется в рамках национального проекта 
«Образование», регионального проекта «Современная школа»)
	всего
	4 355 434,8
	-
	-
	883 938,2
	2 964 748,4
	506 748,2
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение 1550 мест в 2024 
году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	федеральный бюджет
	1 000 149,3
	-
	-
	133 696,9
	866 452,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	3 173 866,4
	-
	-
	713 738,4
	1 973 650,1
	486 477,9
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	181 009,4
	-
	-
	-
	181 009,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	местный бюджет
	182 636,3
	-
	-
	36 502,9
	124 645,9
	21 487,5
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	166 377,2
	-
	-
	35 310,4
	110 796,5
	20 270,3
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	7 542,2
	-
	-
	-
	7 542,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	4 772,5
	-
	-
	1 192,5
	3 580,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	1 200,0
	-
	-
	-
	1 200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический план
	

	
	
	
	1 173,5
	-
	-
	-
	1 173,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза
	

	
	
	
	353,7
	-
	-
	-
	353,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, радиологическое исследование
	

	3.2.2
	Общеобразовательная организация на 1 550 мест в п. Южный Динского района 
Краснодарского края

	всего
	1 125,0
	-
	-
	-
	130,0
	-
	995,0
	-
	-
	-
	-
	Ввод объекта в эксплуатацию в 2027 
году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	1 125,0
	-
	-
	-
	130,0
	-
	995,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	132,2
	-
	-
	-
	130,0
	-
	2,2
	-
	-
	-
	-
	технологическое присоединение к сетям газоснабжения
	

	
	
	
	595,0
	-
	-
	-
	-
	-
	595,0

	
	
	
	
	пересчет сметной документации
	

	
	
	
	397,8
	-
	-
	-
	-
	-
	397,8
	
	
	
	
	государственная экспертиза
	

	3.2.3
	«Общеобразовательная организация на 1 100 мест в ст. Новотитаровской Динского района Краснодарского края»
	всего
	54 409,8
	-
	96,8
	-
	-
	54 313,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2025 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	43 147,4
	-
	-
	-
	-
	43 147,4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	11 262,4
	-
	96,8
	-
	-
	11 165,6
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	1 797,9
	-
	-
	-
	-
	1 797,9
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	
	
	
	5 000,0
	-
	-
	-
	-
	5 000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза
	

	
	
	
	4 464,5
	-
	96,8
	-
	-
	4 367,7
	-
	-
	-
	-
	-
	проектно-изы-
скательские работы
	

	3.2.4

	«Корпус школы на 400 мест МАОУ СОШ №10 в станице Васюринская по ул. Луначарского, 94 Динского района Краснодарского края»
	всего
	53 489,3
	-
	-
	-
	-
	5 000,0
	48 489,3
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2026 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных сред
ств; МКУ 
МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	44 443,3
	-
	-
	-
	-
	-
	44 443,3
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	9 046,0
	-
	-
	-
	-
	5 000,0
	4 046,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	5 000,0
	-
	-
	-
	-
	5 000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза
	

	
	
	
	1 851,9
	-
	-
	-
	-
	-
	1 851,9
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	
	
	
	2 194,1
	-
	-
	-
	-
	-
	2 194,1
	-
	-
	-
	-
	проектно-изыскательские работы
	

	3.2.5
	Реконструкция БОУ СОШ № 3 по адресу: Краснодарский край, ст. Динская, 34 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап. Корректировка (реализация  объекта осуществляется в рамках  национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа»)
	всего
	562 729,7
	109 518,6
	453 211,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение 400 мест в 2022 
году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	федеральный бюджет
	259 751,4
	100 454,3
	159 297,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	279 063,4
	4 185,7
	274 877,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	88 927,9
	-
	88 927,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования

	

	
	
	местный бюджет
	23 914,9
	4 878,6
	19 036,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	23 914,9
	-
	14 186,0
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	18 546,0
	4 360,0
	14 186,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	3 905,4
	-
	3 905,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	344,9
	-
	344,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза

	

	
	
	
	800,0
	200,0
	600,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	318,6
	318,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	корректировка проектной документации
	

	3.2.6

	Бюджетное общеобразовательное учреждение МО Динской район «Средняя общеобразовательная школа №20» по ул. Почтовая, 13 в пос. Агроном Мичуринского сельского поселения Динского района. «Столовая» 
I – этап

	всего
	98 557,6
	2 763,0
	31 933,0
	63 861,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение 
объекта 
в 2023 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края, Управление образования администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главные
распорядители бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	84 048,5
	-
	30 271,6
	53 776,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	14 509,1
	2 673,0
	1 661,4
	10 084,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	3 502,3
	-
	1 261,4
	2 240,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязатель
ств
	

	
	
	
	2 050,0
	2 050,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проектно-изыскательные работы
	

	
	
	
	660,0
	-
	400,0
	260,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертное сопровождение
	

	
	
	
	713,0
	713,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза
	

	
	
	
	125,0
	-
	-
	125,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический план
	

	
	
	
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза строительно-монтажных работ
	

	
	
	
	6 508,8
	-
	-
	6 508,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные работы
	

	
	
	
	595,0
	-
	-
	595,0
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	55,0
	-
	-
	55,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, радиологическое исследование
	

	
	
	
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза приобретаемого оборудования
	

	3.3
	Строительство объектов здравоохранения
	всего
	101 338,6
	112,5
	2 600,0
	83 397,2
	2 232,5
	12 996,4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	99 868,9
	-
	2 600,0
	83 047,2
	1 375,3
	12 846,4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	1 469,7
	112,5
	-
	350,0
	857,2
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.3.1
	Строительство здания амбулатории врача общей практики (ВОП) в пос. Агроном Мичуринского сельского поселения
	всего
	112,5
	112,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.



	
	
	местный бюджет
	112,5
	112,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата за водоснабжение
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	109,6
	109,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата услуг отопления, водоснабжения
	

	
	
	
	2,9
	2,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата услуг водоснабжения, водоотведения
	

	3.3.2
	Строительство здания амбулатории врача общей практики (ВОП) в пос. Южный Динского района
	всего
	87 479,7
	-
	2 600,0
	83 397,2
	1 482,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение здания ВОП в 2023 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик,  исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	86 272,5
	-
	2 600,0
	83 397,2
	1 482,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	10 000,0
	-
	-
	10 000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования

	

	
	
	местный бюджет
	1 207,2
	-
	-
	350,0
	857,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	857,2
	-
	-
	-
	857,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата электроэнергии
	

	
	
	
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение экспертизы приобретаемого оборудования
	

	3.3.3
	Строительство здания фельдшерско-акушер-ского пункта (ФАП) в п. Кочетинский
	всего
	13 746,4
	-
	-
	-
	750,0
	12 996,4
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение здания ФАП 
в 2025 
году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» -
  муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	13 596,4
	-
	-
	-
	750,0
	12 846,4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 457,8
	-
	-
	-
	-
	2 457,8
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	местный бюджет
	150,0
	-
	-
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	150,0
	-
	-
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-
	-

	-
	экспертиза приобретаемого оборудования
	

	3.4
	Строительство объектов физической культуры и спорта
	всего
	437 481,5
	267 667,3
	107 015,6
	62 798,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	351 942,6
	233 049,0
	81 610,8
	37 282,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет

	85 538,9
	34 618,3
	25 404,8
	25 515,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.4.1

	Спортивный зал шаговой доступности по ул. Тельмана 139/1 в ст. Динской
	всего
	100 155,4
	100 122,9
	32,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение здания спортивного зала в 2021 году
	-Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - 
муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	91 707,2
	91 707,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 926,5
	2 926,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования

	

	
	
	местный бюджет
	8 448,2
	8 415,7
	32,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	

	3 671,3
	3 671,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязтельств
	

	
	
	
	150,0
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансиррование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	3 550,0
	3 550,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	стротельно-монтажные работы
	

	
	
	
	3 671,3
	3 671,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязтельств
	

	
	
	
	150,0
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансиррование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	3 550,0
	3 550,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	стротельно-монтажные работы
	

	
	
	
	109,7
	109,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	41,0
	41,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технологическое присоединение к электрическим сетям
	

	
	
	
	53,0
	53,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза договоров приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разработка схемы границ публичного сервитута
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сопоставительный анализ проектной и рабочей документации
	

	
	
	
	732,2
	690,7
	32,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата электроснабжения
	

	3.4.2

	Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкой, 48 А в ст. Новотитаровской Динского района

	всего
	143 100,7
	76 853,9
	66 246,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение спортивного комплекса в 2022 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	136 237,4
	73 341,8
	62 895,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 740,7
	2 740,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	местный бюджет
	6 863,3
	3 512,1
	3 351,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	5 534,6
	2 913,7
	2 620,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязатель
ств
	

	
	
	
	142,3
	142,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, радиологическое исследование

	

	
	
	
	25,3
	25,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технологическое присоединение к электрическим сетям
	

	
	
	
	236,0
	-
	236,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертное сопровождение
	

	
	
	
	460,0
	210,0
	250,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оплата электроснабжения
	

	
	
	
	53,0
	53,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза договоров приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	305,3
	61,0
	244,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	6,8
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	предпроектные работы по переносу электроопоры
	

	3.4.3
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края
	всего
	4 100,0
	2 750,0
	1 350,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	завершение проектирования в 2022 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	4 100,0
	2 750,0
	1350,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 700,0
	1 350,0
	1 350,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проектно-изыс- кательные работы
	

	
	
	
	1 393,2
	1 393,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиз

	

	
	
	
	6,8
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	предпроектное исследование выноса электрических сетей
	

	3.4.4

	Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской р-он, с. Красносельское, ул. Кирова, 62 А/1
	всего
	83 118,6
	425,0
	19 895,0
	62 798,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение спортивного зала в 2023 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края, Управление образования администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главные
распорядители бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	55 998,0
	-
	18 715,2
	37 282,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	962,3
	-
	962,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	местный бюджет
	27 120,6
	425,0
	1 79,8
	25 515,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 293,3
	-
	739,7
	1 553,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязатель
ств
	

	
	
	
	40,1
	-
	40,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	425,0
	425,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование без учета краевой субсидии
	

	
	
	
	700,0
	-
	400,0
	300,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертное сопровождение
	

	
	
	
	140,0
	-
	-
	140,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза договоров приобретаемого оборудования
	

	
	
	
	595,0
	-
	-
	595,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	54,0
	-
	-
	54,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, радиологическое исследование
	

	
	
	
	110,0
	-
	-
	110,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический план
	

	
	
	
	1 185,0
	-
	-
	1 185,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	корректировка проектной документации
	

	
	
	
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза
	

	
	
	
	20 978,2
	-
	-
	20 978,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные работы
	

	3.4.5



	Строительство спортивного зала в БОУ ООШ №9 МО Динской район 
х. К. Маркса
	всего
	25,0
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Корректировка проектно-смет
ной документации в 2027 
году
	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края, - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	25,0
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	25,0
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование средств без учета краевой субсидии
	

	3.4.6
	Строительство спортивного зала в БОУ ООШ № 14 МО Динской район в 
ст. Васюринской
	всего
	975,0
	975,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Корректировка проектно-смет
ной документации в 2027 
году
	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края – 
главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	975,0
	975,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	890,0
	890,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование средств без учета краевой субсидии
	

	
	
	
	45,0
	45,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	автоский надзор
	

	
	
	
	40,0
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	тепловизионное, исследование
	

	3.4.7
	Строительство спортивного центра по ул. Красная, 1Б/1 в ст. Динской Динского района
	всего
	7 100,0
	7 100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2021 
году

	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный
бюджет 
	7 100,0
	7 100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	7 000,0
	7 000,0
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	Разрабо
тка рабочей документации
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	определение достоверной стоимости
	

	3.4.8

	Ремонт стадиона «Кубань» по ул. Красная, 1Б 
в ст. Динской Динского района

	всего
	98 906,8
	79 415,5
	19 491,3
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	Завершение ремонта стадиона в 2022 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	68 000,0
	68 000,0
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	30 906,8
	11 415,5
	19 491,3
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	20,0
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	техническое обследование движимого имущества
	

	
	
	
	25,0
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	техническое обследование недвижимого иму
щества
	

	
	
	
	55,0
	55,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проект сноса нежилых помещений
	

	
	
	
	1 372,4
	1 372,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	снос и демонтаж помещений
	

	
	
	
	450,0
	450,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разрабо
тка смет
ной докумен
тации по благоуст
ройству
	

	
	
	
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разрабо
тка смет
ной докумен
тации на капиталь
ный ремонт
	

	
	
	
	550,0
	550,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разработка проектной документации на капитальный ремонт
	

	
	
	
	600,0
	600,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разработка проектнойдокументации по благоустройству

	

	
	
	
	350,0
	350,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разработка дзайн-проекта
	

	
	
	
	450,0
	450,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	обследование открытой трибуны (западная трибуна)
	

	
	
	
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	разработка и проведение инженерно-гео-дезических изысканий 
	

	
	
	
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение инженерно-геологических изысканий
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	подготовка технического плана
	

	
	
	
	14 168,8
	2 300,6
	11 868,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	капитальный ремонт и благоустройство спортивного стадиона в станице Динской по ул. Крас-ная, 1Б и приобретение оборудования
	

	
	
	
	1 996,4
	1 996,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	устройство ограждения футбольного поля
	

	
	
	
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	дизайн-проект помещений
	

	
	
	
	720,8
	720,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	экспертиза 
сметной стоимости
	

	
	
	
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	выполнение кадастровых работ
	

	
	
	
	1 250,0
	1 250,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	устройство автополива футболь-ного 
поля
	

	
	
	
	6 323,1
	6 323,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	приобретение оборудования
	

	
	
	
	1 215,3
	1 215,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	благоустройство стадиона
	

	3.5
	Строительство объектов обеспечительной инфраструктуры
	всего
	56 848,7
	20 660,4
	2 686,2
	8 098,7
	25 403,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет

	47 220,8
	18 513,4
	-
	7 045,9
	21 661,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	9 627,9
	2 147,0
	2 686,2
	1 052,8
	3 741,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.5.1

	Строительство котельной на территории МБУ ДО МО Динской район «Дом творчества станицы 
Васюринской» по адресу: Краснодарский край, 
ст. Васюринская, ул. Луначарского, 83» (1-й Этап)
	всего
	2 601,5
	2 601,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение котельной в 2021 году
	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МБУ ДО МО Динской район «Дом творчества станицы 
Васюринской» - муниципальный заказчик;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	2 172,5
	2 172,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	429,0
	429,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	189,0
	189,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический план
	

	
	
	
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	80,0
	80,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический надзор газовых сетей
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	электротехническая лаборатория
	

	3.5.2
	Строительство объекта теплоснабжения на территории МБДОУ МО Динской район «Детский сад №44» по адресу: Краснодарский край,ст. Васюринская ул. Луначарского 177» (1-й Этап)
	всего
	8 357,3
	8 357,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение объекта в 2021 
году
	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края - главный
распорядитель бюджетных средств;
МБДОУ МО Динской район «Детский сад №44» - муниципальный заказчик;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель

	
	
	краевой бюджет
	7 415,4
	7 415,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	941,9
	941,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	644,9
	644,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический план
	

	
	
	
	17,0
	17,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	авторский надзор
	

	
	
	
	80,0
	80,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технический надзор газовых сетей
	

	
	
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	электротехническая лаборатория
	

	3.5.3
	Строительство теплотрассы кинотеатра «40 Лет Победы»
	всего
	2 686,2
	2 686,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение объекта в 2022 году


	Отдел культуры муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	2 686,2
	2 686,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	1 468,0
	1 468,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	технологическое присоединение
	

	
	
	
	1 218,2
	1 218,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные 
работы
	

	3.5.4
	Строительство объекта теплоснабжения на территории МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» по адресу: Краснодарский край, ст. Новотитаровская, 
ул. Степная, 1/2» 
(1-й Этап)
	всего
	9 701,6
	9 701,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение объекта в 2022 
году
	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края, - главный 
распорядитель бюджетных средств; МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» - муниципальный заказчик; МКУ 
МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - исполнитель.


	
	
	краевой бюджет
	8 925,5
	8 925,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	

	
	
	местный бюджет
	776,1
	776,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	
	

	
	
	
	776,1
	776,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	3.5.5
	Строительство объекта теплоснабжения на территории МАОУ МО Динской район «СОШ №31 имени Бессмертного полка станицы Старомышастовской» по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 49.
	всего
	21 861,4
	-
	-
	4 758,0
	17 103,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ввод объекта в эксплуатацию в 2024
Году

	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств; МАОУ МО Динской район «СОШ №31 имени Бессмертного полка станицы Старомышастовской» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет

	19 019,5
	-
	-
	4 139,5
	14 880,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	2 842,0
	-
	-
	618,5
	2 223,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	2 842,0
	-
	-
	618,5
	2 223,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	3.5.6
	Строительство объекта теплоснабжения на территории МАОУ МО Динской район «СОШ
№ 37 имени П.И. Еременко» по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 36.
	всего
	11 640,6
	-
	-
	3 340,7
	8 299,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ввод объекта в эксплуатацию в 2024
году
	Управление образования администрации муниципального образования Динсской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств; МАОУ МО Динской район «СОШ № 37 имени П.И. Еременко» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	краевой бюджет
	9 687,9
	-
	-
	2 906,4
	6 781,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	1 952,7
	-
	-
	434,3
	1 518,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	1 447,7
	-
	-
	434,3
	1 013,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных 
обязательств
	

	
	
	
	505,0
	-
	-
	-
	505,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные 
работы
	

	3.6
	Строительство и реконструкция иных объектов общественной инфраструктуры
	всего
	263 494,7
	-
	-
	196 890,5
	4 340,2
	13 100,0
	-
	49 164,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет

	195 616,7
	-
	-
	193 583,3
	-
	-
	-
	2 033,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	67 878,0
	-
	-
	3 307,2
	4 340,2
	13 100,0
	-
	47 130,6
	-
	-
	-
	
	

	3.6.1

	Реконструкция административного здания по 
ул. Садовая в 
ст-це Динской Динского района

	всего
	200 076,7
	-
	-
	196 890,5
	3 186,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Введение 
объекта в 2024 
году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края – главный распорядитель бюджетных средств;
БУ МО Динской район «Аварийно-спасательная служба» 
МКУ МО Динской район, «Служба 
заказчика по строительству, ЖКХ 
и ТЭК»- муниципальные заказчики, исполнители

	
	
	краевой бюджет
	193 583,3
	-
	-
	193 583,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	6 493,4
	-
	-
	3 307,2
	3 186,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	 
	

	
	
	

	2 153,2
	-
	-
	2 153,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	софинансирование расходных обязательств
	

	
	
	
	1 154,0
	-
	-
	1 154,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	инженерные изыскания
	

	
	
	
	3 186,2
	-
	-
	-
	3 186,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные 
работы
	

	3.6.2
	«Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Краснодарский край,
р-н Динской, ст-ца Динская, на углу улиц Красной и Хлеборобной»
	всего
	7 254,0
	-
	-
	-
	1 154,0
	6 100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2026 году
	Управление образования муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края – главный распорядитель бюджетных средств;
МАУК МО Динской район «ДРОМЦ»- муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	7 254,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	6 904,0
	-
	-
	-
	1 154,0
	5 750,0
	-
	-
	-
	-
	-
	строительно-монтажные работы
	

	
	
	
	350,0
	-
	-
	-
	-
	350,0
	-
	-
	-
	-
	-
	государственная экспертиза
	

	3.6.3
	«Реконструкция 2-х этажного здания расположенного по адресу: Краснодарский край, ст. Динская, Кубанский пер. 28»
	всего
	7 000,0
	-
	-
	-
	-
	7 000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение проектирования в 2025 году
	Управление образования муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края – главный распорядитель бюджетных средств;
МАУДО МО Динской муниципальный район Краснодарского края 
«Спортивная школа 
№ 1» - муниципальный заказчик, исполнитель.

	
	
	местный бюджет
	7 000,0
	-
	-
	-
	-
	7 000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	7 000,0
	-
	-
	-
	-
	7 000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	разработка проектно-смет-ной документации
	

	3.6.4
	Рекультивация земельного участка, расположенного в Динском районе, Динском сельском поселении, 
1100 м 
на запад от перекрестка ФДМ, 
трасса «Дон» и автодороги Динская – Старомышастовская.
	всего
	49 164,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49 164,0
	-
	-
	-
	Завершение рекультивации объекта в 2027 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный 
распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - муниципальный заказчик, исполнитель.


	
	
	краевой бюджет
	2 033,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 033,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	местный бюджет
	47 130,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47 130,6
	-
	-
	-
	
	

	
	
	в том числе
	

	
	
	
	47 130,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47 130,6
	-
	-
	-
	строительно-монтажные работы
	

	
	Всего по 
Основным мероприятиям
	всего
	8 166 184,5
	793 123,6
	894 240,4
	2 006 747,6
	3 535 756,0
	640 882,1
	90 124,8
	88 200,5
	39 036,5
	39 036,5
	39 036,5
	
	

	
	
	местный бюджет
	1 015 902,5
	75 326,3
	94 847,8
	302 684,8
	195 675,1
	98 410,4
	45 681,5
	86 167,1
	39 036,5
	39 036,5
	39 036,5
	
	

	
	
	краевой бюджет
	6 899 167,2
	466 682,5
	799 392,6
	1 704 062,8
	3 340 080,9
	542 471,7
	44 443,3
	2 033,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	251 114,8
	251 114,8
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	




Начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Динской муниципальный район 
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                                             Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие»







Подпрограмма «Транспорт»
муниципальной программы муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края 
«Инфраструктурное развитие»


[bookmark: sub_101]ПАСПОРТ
подпрограммы «Транспорт»
муниципальной программы муниципального образования 
Динской муниципальный район Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие»
 (далее – Подпрограмма)


	[bookmark: sub_10103]Координатор подпрограммы
	управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район 
Краснодарского края



	[bookmark: sub_10104]Участники подпрограммы 
	управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район 
Краснодарского края



	Цели подпрограммы
	снижение дорожно-транспортной аварийности;
удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным транспортом


	Задачи
подпрограммы

	создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий в области повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Динской муниципальный район Краснодарского края;
реализация полномочий муниципального 
образования Динской муниципальный район Краснодарского края в сфере обеспечения 
регулярных перевозок


	Перечень целевых показателей подпрограммы

	содержание дорожной сети межпоселенческого значения в нормативном состоянии;
обеспечение организации дорожного движения на территории муниципального образования 
Динской муниципальный район Краснодарского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
количество действующих муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы

	2021 - 2030 годы, этапы не предусмотрены

	[bookmark: sub_10106]Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 13 129, 9 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 100,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 5 917,9 тыс. руб.,
2025 год – 3 168,4 тыс. руб.,
2026 год – 3 943,6 тыс. руб.,
2027 год – 0,0 тыс. руб.,
2028 год – 0,0 тыс. руб.,
2029 год – 0,0 тыс. руб.,
2030 год – 0,0 тыс. руб.».



I. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
снижение дорожно-транспортной аварийности;
удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным транспортом.
Задачами Подпрограммы является:
создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий в области повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Динской муниципальный район Краснодарского края;
реализация полномочий муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в сфере обеспечения регулярных перевозок.
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении 1 к Программе. 
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2030 годы, этапы не предусмотрены.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники финансирования приведены в приложении к Подпрограмме.


III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13 129, 9 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 100,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 5 917,9 тыс. руб.,
2025 год – 3 168,4 тыс. руб.,
2026 год – 3 943,6 тыс. руб.,
2027 год – 0,0 тыс. руб.,
2028 год – 0,0 тыс. руб.,
2029 год – 0,0 тыс. руб.,
2030 год – 0,0 тыс. руб.».
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете (бюджете муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края) на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор  подпрограммы – управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края, который также является исполнителем мероприятий Подпрограммы.
Управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края:
обеспечивает разработку Подпрограммы: 
организует реализацию мероприятий, работу по достижению целевых показателей и анализ выполнения Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы;
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет координатору Программы отчетность о результатах выполнения мероприятий об объемах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору Программы сведения, необходимые для подготовки доклада о ходе реализации Программы и оценке эффективности её реализации, в части выполнения мероприятий Подпрограммы; 
осуществляет иные полномочия, установленные Программой и Подпрограммой.
Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные заказчики и исполнители мероприятий в рамках Подпрограммы и их функции определены в разделе VI Программы.


Начальник управления строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства
администрации муниципального 
образования Динской муниципальный район
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Краснодарского края                                                                          А.М. Каракай

	«Приложение 

к Подпрограмме «Транспорт»
муниципальной программы 
муниципального образования 
Динской муниципальный 
район Краснодарского края 
«Инфраструктурное развитие»



	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Транспорт» муниципальной программы
муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края
«Инфраструктурное развитие»



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
	в том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Цель: снижение дорожно-транспортной аварийности

	1.1.
	Задача: создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий в области повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Динской муниципальный  район Краснодарского края

	1.1.1.
	Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения
	всего
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	снижение уровня 
дорожно-транспортного травматизма
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств;
Управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - исполнитель

	
	
	в том числе
	
	

	
	
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.
	Текущий ремонт автомобильной дороги в Мичуринском сельском поселении 
п. Янтарный
	всего
	595,9
	-
	-
	-
	595,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнение ремонта автомобильной дороги протяженностью 628 метров в 2024 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств;
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству ЖКХ и ТЭК» исполнитель

	
	
	в том числе
	

	
	
	местный
бюджет
	595,9
	-
	-
	-
	595,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.
	Выполнение научно-исследовательской работы «Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Динской район» (КСОДД)
	всего
	5 281,0
	-
	-
	-
	5 281,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершение разработки КСОДД в 2024 году
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств;
Управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - исполнитель

	
	
	в том числе
	

	
	
	местный бюджет
	4 980,0
	-
	-
	-
	4 980,0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	отчет о 
научно-исследовательской работе
	

	
	
	
	301,0
	-
	-
	-
	301,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведение экспертизы отчета 
о научно-исследовательской работе
	

	 2.
	Цель: удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным транспортом

	 2.1.
	Задача: реализация полномочий муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края  в сфере обеспечения регулярных перевозок

	 2.1.1.

	Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
	всего
	44,0
	-
	-
	-
	21,0
	23,0
	-
	-
	-
	-
	-
	наличие бланков свидетельств
	Администрация муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств;
Управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края - исполнитель

	
	
	в том числе
	
	

	
	
	местный бюджет
	44,0
	-
	-
	-
	21,0
	23,0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	 2.1.2.
	Приобретение полиграфической продукции 
	всего
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	13,0
	-
	-
	-
	-
	наличие полиграфической продукции
	

	
	
	в том числе
	
	

	
	
	местный бюджет
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	13,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	 2.1.3.









	Выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	всего
	65,0
	-
	-
	-
	20,0
	32,0
	-
	-
	-
	-
	-
	наличие расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам
	

	
	
	в том числе
	
	

	
	
	местный бюджет
	65,0
	-
	-
	-
	20,0
	32,0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.1.4.
	Финансовое обеспечение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу
	всего
	7 044,0
	-
	-
	-
	-
	3 113,4
	3 930,6
	-
	-
	-
	-
	выполнение условий муниципального контракта
	

	
	
	в том числе
	
	

	
	
	местный бюджет
	7 044,0
	-
	-
	-
	-
	3 113,4
	3 930,6
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Всего по 
Подпрограмме
	всего
	13 129,9
	100,0
	-
	-
	5 917,9
	3 168,4
	3 943,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	местный 
бюджет
	13 129,9
	100,0
	-
	-
	5 917,9
	3 168,4
	3 943,6
	-
	-
	-
	-
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Начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Динской муниципальный район 
Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                             А.М. Каракай
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